

[Título del documento]

[Subtítulo del documento]



[Fecha]

[Nombre de la compañía]

[Dirección de la compañía]

# Índice General

[Índice General 2](#_Toc165198412)

[Índice de ilustraciones 3](#_Toc165198413)

[Pasos iniciales 3](#_Toc165198414)

[Documentación 4](#_Toc165198415)

# Índice de Ilustraciones

# Índice de Tablas

### Pasos iniciales

Durante los primeros meses del año, avancé muy lentamente en el proyecto y no utilicé una metodología de trabajo. No obstante, se realizaron tareas relevantes para el desarrollo del proyecto y las mencionaré en este apartado.

En la primera reunión se habló de los aspectos más relevantes acerca del proyecto. Estos son la importancia de desplegar la aplicación web, las metodologías que debía usar y la elección de las herramientas para llevar a cabo el proyecto.

En la segunda reunión, informé de qué herramientas iba a utilizar a los tutores y me informaron que el primer paso era ejecutar la anterior aplicación.

Tras varios intentos de ejecutar la anterior aplicación sin éxito, tuvimos otra reunión en la que se me proporcionó una máquina virtual de la anterior aplicación. Gracias a esto, pude entender algunos pasos que no se especificaban en el README del repositorio y pude ejecutar la anterior aplicación.

### Sprint 1 (24/04/2024 – 1/05/2024)

En este sprint se han realizado tareas iniciales de investigación e instalación de algunos programas.

Las tareas programadas fueron las siguientes:

#1 Instalar Zotero.

#2 Entender la anterior aplicación. Esta tarea se dividía en leer la documentación de la anterior aplicación, entender el código de la anterior aplicación y documentar el problema a resolver.

#3 Investigación sobre los algoritmos genéticos multiobjetivo. Esta tarea se dividía en leer un artículo que me proporcionaron los tutores y documentar acerca del algoritmo.

Instalar Zotero, su extensión para Chrome y un plugin para MS Word me llevó aproximadamente media hora. Si a esto le sumamos otra media hora para entender su funcionamiento básico esta tarea se llevó a cabo en 1 hora

Leer la documentación de la anterior aplicación me llevó 3 horas.

Comprender el código la anterior aplicación y documentarlo, me llevó 30 horas. En esta tarea, no sólo documenté el problema a resolver sino también los archivos principales del código y la resolución del problema.

No me dio tiempo a empezar la última tarea, por lo que pasa al siguiente sprint.

Retrospectiva del sprint. Puedo concluir que he sobreestimado el tiempo que me llevaría entender el anterior trabajo. Además, no he apuntado en ningún sitio la estimación de los tiempos o los puntos de historia de cada tarea.

### Sprint 2 (1/05/2024 – 8/05/2024)

Este sprint se ha centrado en crear una primera implementación del algoritmo genético.

Las tareas programadas fueron las siguientes:

#5 Documentar el sprint 1. Se estimó un tiempo de 1 hora y se terminó en 45 minutos.

#3 Investigación sobre los algoritmos genéticos multiobjetivo. Se dividió en 2 subtareas: leer un artículo acerca de los algoritmos genéticos multiobjetivo y documentar acerca de este. Se estimó un tiempo de 12 horas en total. Leer el artículo detenidamente me ha llevado 6 horas. No me dio tiempo a empezar la documentación por lo que esta tarea pasa al siguiente sprint.

#6 Primera implementación del algoritmo genético. Se dividió en 2 subtareas: implementar el código y crear la interfaz en la web. Se estimó un tiempo de 25 horas en total. Completar el código me llevó 15 horas y crear la interfaz 3 horas. Sin embargo, después de una reunión con los tutores vimos que el algoritmo que había implementado tenía bastantes fallos por lo que decidimos implementar uno nuevo para la siguiente semana. Aún así, el esqueleto principal del código está montado y el genotipo es bueno, por lo que se puede reutilizar para la siguiente implementación.

#4 Corregir la función descargar archivo. Se estimó un tiempo de 3 horas. Esta tarea no se empezó por falta de tiempo invertido. Pasa al siguiente sprint.

Retrospectiva del sprint. He sobreestimado el tiempo que me llevarían las tareas ya que lo he completado en menos tiempo del estimado. Sin embargo, no he invertido tanto tiempo como debería en el proyecto y eso se ha visto reflejado en las tareas sin completar.

### Sprint 3 (8/05/2024 – 15/05/2024)

Este sprint se ha centrado en implementar una segunda versión del algoritmo genético.

Las tareas programadas fueron las siguientes:

#7 Documentar el sprint 2. Se estimó un tiempo de 30 minutos y se terminó en 40 minutos.

#3 Documentar acerca de los algoritmos multiobjetivo. Se estimó un tiempo de 6 horas. Me llevó 3 horas documentar el frente de Pareto y la definición del problema a resolver.

#8 Segunda implementación al algoritmo genético. Debía mostrar en una gráfica el frente de Pareto e implementar una interfaz para la web que permitiese escoger entre las distintas soluciones del frente. Se estimó un tiempo de 18 horas y se terminó en 20 horas.

#9 Implementar todos los fitness encontrados a la gráfica. Se estimó un tiempo de 1 hora y se completó en 50 minutos.

También se programaron para este sprint la función de creación de un archivo final y la de descarga del archivo pero no dio tiempo a empezarlas.

Retrospectiva del sprint. Los problemas ocasionados por el funcionamiento de la librería DEAP han retrasado otras tareas menos prioritarias.

### Sprint 4 (15/05/2024 – 22/05/2024)

Este sprint se ha centrado en migrar el algoritmo genético de la librería deap a pymoo.

Las tareas programadas fueron las siguientes:

#12 Documentar el sprint 3. Se estimó un tiempo de 30 minutos y se completó en 40 minutos.

# 13 Cambio de biblioteca de deap a pymoo. Se estimo un tiempo de 6 horas y se completó en 10 horas. No se consiguió replicar del todo el funcionamiento que tenía el algoritmo con la biblioteca deap.

También se programaron para este sprint la función de creación de un archivo final y la de descarga del archivo pero no llegué a empezarlas.

Retrospectiva del sprint. He invertido poco tiempo para el proyecto en este sprint y se ha visto reflejado en la cantidad de tareas completadas. Las tareas necesarias para el archivo final y para la descarga no son tan prioritarias como el buen funcionamiento del algoritmo, pero no lo he previsto al principio del sprint y he tenido que crear tareas a mitad de este.

### Sprint 5 (22/05/2024 – 05/06/2024)

Este sprint se ha centrado en realizar correcciones sobre el algoritmo genético y añadir la funcionalidad de descarga de varios archivos a partir de una solución.

Las tareas programadas fueron las siguientes:

# 14 Documentar el sprint 4. Se estimó un tiempo de 30 minutos y se completó en 10 minutos.

# 16 Selección de parámetros para el algoritmo genético. Se estimó un tiempo de 20 horas y se completó en 15 horas. En esta tarea no sólo se seleccionaron los parámetros por defecto del algoritmo genético, sino que también se cambió el algoritmo para que no devolviese la misma solución siempre.

# 11 Implementar una función para crear el archivo final. Se estimó un tiempo de 2 horas y se completó en 5 horas. Surgió un problema con la representación en imagen de networkx y los auto enlaces.

# 18 Implementar descargas para el algoritmo genético. Se estimó un tiempo de 2 horas y se completó en el tiempo previsto. Se codificaron los archivos para su descarga a través de la página web.

También se programaron las tareas de documentar el algoritmo genético y la creación de test pero no llegué a empezarlas.

Retrospectiva del sprint. Este sprint se ha extendido una semana más porque al acabar la primera semana no realicé ninguna tarea. Los nombres dados a las tareas no han sido del todo adecuados y eso ha provocado confusión sobre cómo abordarlas, retrasando su inicio.

### Sprint 6 (05/06/2024 – 12/06/2024)